附 件 1

# XX 有限公司XX 煤矿 矿井防突专项设计

编制单位：

编 制 人 ：

审   核：

单位负责人：

X 年X 月X日

会 审 意 见

会审时间：       年   月   日

主持人：(必须是总工程师或矿长)

会审意见：

1.

会审意见共    条

会审人员签字

| 单 位 | 姓 名 | 职务 | 单位 | 姓 名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

会审人员必须包括通防副总、地质副总、安全副总，通风、技术、安监、地测、

调度室、施工单位部门负责人或技术负责人(必须有助理以上职称)参加。

审批意见：  (必须经总工程师和矿长审批)

审批人签字：

XX矿井防突专项设计

目  录

前  言 	1

第一节 编制依据 	1

第二节 设计指导思想	 1

第三节 存在的主要问题及安全措施 	1

第 一 章 矿 井 概 况 	 2

第一节 井田概况 	 2

第二节 地层及地质构造情况 	2

第三节 煤层赋存情况 	2

第四节 矿井开拓开采	 2

第五节 安全系统 	 3

第二章 煤与瓦斯突出危险性分析 	4

第一节 煤层瓦斯基本参数 	 4

第二节 邻近矿井煤与瓦斯突出危险性 	4

第三节 本矿井煤与瓦斯突出危险性评价 	 4

第四节 突出矿井的新水平和新采区区域突出危险性评估 	 4

第三章 区域综合防突措施 	 5

第一节 区域突出危险性预测	5

第二节 区域防突措施 	 5

第三节 区域防突措施效果检验 	6

第四节 区域验证 	 7

第四章 局部综合防突措施 	 8

第一节 局部综合防突工作程序和要求 	8

一 、工作面预测范围及预测结果 	8

第二节 工作面突出危险性预测	8

XX矿井防突专项设计

第三节 工作面防突措施 	9

第四节 工作面防突措施效果检验 	 10

第五节 安全防护措施 	11

第五章 突 出 矿 井 管 理 	 12

第一节 组织管理措施 	12

第二节 防突技术管理 	12

第六章 防突仪器、装备 	 13

XX 矿井防突专项设计

前  言

第一节  编制依据

# 1.《煤矿安全规程》  (2016版);

2. 《防治煤与瓦斯突出细则》  (煤安监技装〔2019〕28号);

3. 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》  (安监总煤装〔2011〕163号);

# 4.《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》  (GB/T23250);

5. 《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》  (AQ/T1047-2007);

6. 《煤与瓦斯突出矿井反向风门设置技术条件》  (MT1066-2008);

7. 《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》  (GB50471-2018);

8. 《保护层开采技术规范》  (AQ1050-2008);

9.《XX 井田煤炭资源勘探地质报告》;

10. 《XX初步设计》及批复；

11. 《XX 安全设施设计》及批复；

12. 《贵州省煤矿瓦斯灾害防治攻坚行动方案》 (黔府办函〔2018〕204号);

13. 《省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见》  ( 黔

府办发〔2020〕3号);

14. 《省人民政府办公厅关于开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动进一步提升瓦斯治理能力的实

施意见》 (黔府办发〔2020〕6号);

15.对采掘活动造成威胁的煤层突出危险性鉴定报告或瓦斯参数测定报告。

第二节  设计指导思想

1.贯彻“区域防突措施先行、局部防突措施补充”和“不掘突出头、不采突出面”的理念，

严格执行区域和局部“两个四位一体”的综合防突措施。

2.根据“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系要求，因

地制宜地采用新技术、新工艺、新设备，建设安全、高效、环保的矿井。

3.做到“多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标”,并正确处理安全与生产的矛盾。

4.本着经济合理、技术可行、安全可靠、方便实用的指导思想进行设计。

第三节  存在的主要问题及安全措施

第一章  矿井概况

第一节  井田概况

介绍矿井基本情况(所在县、乡镇),周边矿井情况，所在构造单元。矿井范围拐点坐标

表、矿区面积、许可开采标高、井口标高。煤矿所在区域地形地貌简介。附矿井位置图。

第二节  地层及地质构造情况

## 一 、地层概况

介绍井田范围内出露的地层分布情况与岩性特征。

# 二、地质构造

说明矿井的区域构造、井田构造及其他地质构造情况，主要地质构造性质参数表。

第三节  煤层赋存情况

# 一 、煤系地层、煤层特征

介绍煤系地层基本特征，对采掘活动有威胁的厚度0.3m及以上煤层的位置、厚度、倾角、

稳定性、夹矸情况、顶底板岩性、层间距等，附矿井综合柱状图、煤层特征表。

# 二、煤质特征

附煤质特征表。

第四节  矿井开拓开采

一 、矿井资源储量、生产能力及开采技术条件

1.资源/储量

2.设计生产能力

3.矿井服务年限

4.自燃倾向性鉴定情况

5. 煤尘爆炸性鉴定情况

# 6.受水害威胁情况

# 二、开拓方式

(附开拓系统图、井筒剖面图，采掘工程平面图)

三、矿井采掘部暑

1.水平及采区划分

2.煤层开采顺序

3.采区巷道布置

4.采煤方法与顶板管理

5.巷道支护方式

6.采掘接续安排

第五节 安全系统

# 一、通风系统

矿井通风方式、通风方法、主通风机主要运行参数(型号、电机功率、叶片运行角度)、

主通风机双回路供电情况、矿井(采区)总进风、回风量，有效风量率等。

# 二、抽采系统

抽采泵主要运行参数(型号、电机功率、目前主要抽采参数)、矿井主要抽采管路特征参

数、布置情况等。

# 三、监控系统

监控系统规格型号、性能参数、生产厂家、运行、维护及调校现状和智能化升级改造进度

情况。

第二章 煤与瓦斯突出危险性分析

第一节  煤层瓦斯基本参数

一、瓦斯赋存概况及变化规律

二、瓦斯成分

# 三、瓦斯含量梯度

# 四、煤与瓦斯突出危险性鉴定及参数测定

1.开采煤层及其他可能对采掘活动造成威胁的煤层的突出危险性鉴定和参数测定情况：突 出危险鉴定和瓦斯参数测定单位、时间、鉴定结论和瓦斯基本参数测试结果、鉴定范围和瓦斯

参数测定范围、鉴定和测定测点布置情况。

2.突出危险性鉴定和瓦斯参数测定过程：鉴定或测定机构的资质和能力情况；鉴定或测定 时的条件情况；样品实行“双签字”和煤矿见证情况；鉴定机构是否科学标定突出危险区域范

围并划定警戒线情况；鉴定和测定结果报备情况。

第二节  邻近矿井煤与瓦斯突出危险性

简要介绍邻近矿井煤与瓦斯突出危险性参数测定情况，是否发生煤与瓦斯突出。

第三节  本矿井煤与瓦斯突出危险性评价

结合煤层瓦斯基本参数、邻近矿井煤与瓦斯突出情况、本矿井煤与瓦斯突出危险性鉴定情

况，评价本矿井各煤层煤与瓦斯突出危险性情况。

第四节  突出矿井的新水平和新采区区域突出危险性评估

突出矿井的新水平和新采区开拓设计前根据地质勘查资料、上水平及邻近区域的实测和生 产资料等，参照《防治煤与瓦斯突出细则》第五十八条方法，对新水平或者新采区内平均厚度

在0.3m 以上的煤层进行区域突出危险性评估。

简要介绍评估结论及评估依据。

第三章  区域综合防突措施

第一节  区域突出危险性预测

煤矿主要依据煤层瓦斯的井下实测资料，并结合地质勘查资料、上水平及邻近区域的实 测和生产资料等对开采的突出煤层进行区域突出危险性预测(以下简称区域预测)。经区域预 测后，突出煤层划分为无突出危险区和突出危险区，用于指导采煤工作面设计和采掘生产作业。

未进行区域预测的区域视为突出危险区。

# 一 、区城预测的范围及区段区域预测结果管理

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第五十二条要求，介绍区域预测的的范围及区段区域预测

结果管理。

# 二、区域预测的实施单位及要求

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第五十二条要求，介绍区域预测实施单位、预测结果审批。

# 三、 区域预测的方法

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第五十七、五十八条要求，介绍区域预测可用方法，试验 确定临界值的要求，根据煤层瓦斯参数结合瓦斯地质分析的区域预测方法己其包括的内容、步

骤和基本要求。

# 四 、区域预测瓦斯参数测试的具体要求

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第五十九条要求，介绍区域预测瓦斯参数测试的要求

第二节  区域防突措施

区域防突措施是指在突出煤层进行采掘前，对突出危险煤层较大范围采取的防突措施。区

域防突措施包括开采保护层和预抽煤层瓦斯两类。

# 一 、区域防突措施方案的选择

结合矿井实际，按照开采保护层、预抽煤层瓦斯顺序选择区域防突措施。

# 二、保护层开采

# 1.首采保护层的选择论证

结合《防治煤与瓦斯突出细则》第六十一条要求，从突出危险性程度大小、开采条件、煤

层透气性系数等方面，对保护层选择进行选择论证分析。

# 2.保护层保护范围的确定

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十三条要求，参照《防治煤与瓦斯突出细则》附录 E 保护层保护范围的确定，根据矿井煤层赋存情况，简要介绍保护层沿倾斜方向的保护范围、沿

走向法向的保护范围、最大保护垂距、开采下保护层的最小层间距。

# 3.开采保护层区城防突措施的要求

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十二条要求，根据矿井煤层赋存概况，介绍开采保护 层区域防突措施时应当做到连续和规模开采、抽采被保护层和邻近层瓦斯(附抽采被保护层和

邻近层的瓦斯钻孔设计)、保护层采煤工作面与被保护层掘进工作面的关系、煤柱管理的要求。

# 三、预抽煤层瓦斯

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十四条要求，介绍穿层钻孔或顺层预抽区段煤层瓦斯、 顺层钻孔或穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯、穿层钻孔预抽井巷揭煤区域煤层瓦斯、穿层钻孔 预抽煤巷条带煤层瓦斯、定向长钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯的区域措施时的控制范围，工作面 距未预抽或者预抽防突效果无效区域边界的最小距离，厚煤层分层开采控制范围，对距本煤层 法向距离小于5m 的平均厚度大于0.3m 的邻近突出煤层的预抽钻孔控制范围，煤层瓦斯压力达

到 3MPa.的区域采取的区域防突措施等。

# 四、预抽煤层瓦斯相关要求

1.瓦斯抽采半径：抽采钻孔设计半径(抽采时间对应的抽采半径),依据来源。

2.预抽钻孔封孔方法：松软煤层的瓦斯抽采钻孔必须采用“两堵一注+带压封孔+全程套管”

抽采工艺。封孔长度。

3.钻孔施工质量要求：

4.根据矿井瓦斯防治工作的实际需要，将预抽煤层瓦斯的整个煤巷条带划分为若干个评价

单元，针对每一个评价单元在其抽采管网安装在线计量装置。

第三节  区域防突措施效果检验

一、开采保护层区城措施效果检验

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十八条及《保护层开采技术规范》 (AQ1050-2008 要

求，介绍开采保护层区域防突措施效果检验的指标和方法。

# 二、预抽煤层瓦斯区城防突措施效果检验的指标和方法

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十九条要求，介绍预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检

验的指标和方法。

# 三、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验合格判断方法

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十条要求，介绍预抽煤层瓦斯区域防突措施时判断

和划分有效和无效区域的要求。

# 四、预抽煤层瓦斯区城防突措施效果检验的前提条件

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十一条要求，介绍预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检

验的前提条件。

# 五、预抽煤层瓦斯区域防突措施检验测试点布置要求

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十二条要求，介绍依据直接测定的煤层残余瓦斯压力

或残余瓦斯含量进行预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验测时指标测试点的布置要求。

第四节    区域验证

一 、区域验证的方法和需要进行区城验证的具体情况

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十三条要求，介绍区域验证的方法和需要进行区域验

证的具体情况。

# 二、 区域验证结果的处理

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十四条要求，介绍区域验证结果的处理。

第四章 局部综合防突措施

第一节 局部综合防突工作程序和要求

一、工作面预测范围及预测结果

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十五条要求，介绍工作预测范围及预测结果管理。

# 二、突出危险工作面和无突出危险工作面的工作程序

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十五条要求，介绍突出危险性工作面和无突出危险工

作面的工作程序、预测超前距、最小防突措施超前距、工作面防突措施竣工图管理。

三、巷道揭煤过程中煤层层位控制及瓦斯参数测定

1.地质前探

(1)前探钻孔

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十七条要求，介绍井巷揭煤前前探岩层、煤层的要求

及测压钻孔的布置要求。

(2)物探措施

可选用地震、电磁法等综合物探手段，辅助超前探测前方地质异常。

(3)瓦斯参数测定

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十七条要求，介绍瓦斯参数的测定。

# 2.边探边掘

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第七十九条要求，介绍边探边掘措施及安全岩柱留设。

# 四、 其他要求

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第八十二条、八十三条、八十四条要求，介绍厚度小于

0.3m 的突出煤层的揭穿方式、采煤和煤巷掘进工作面防突设计编制要求及审批程序、确定无

突出危险工作面的程序。

第二节  工作面突出危险性预测

一、工作面突出危险性的敏感指标、临界值及综合预测

按照《防治煤与瓦斯突出细则》八十五条要求，介绍工作面预测新方法、新指标、研究试

验的要求及工作面预测敏感指标和临界值的要求，工作面预测的辅助指标及相关要求。

# 二、井巷揭煤工作面突出危险性预测

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第八十七条、八十八条要求，分揭煤前、过煤期间按、过

煤后介绍井巷揭煤工作面工作面突出危险性预测方法。

# 三、煤巷据进工作面突出危险性预测

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第八十九条、九十条、九十一条、九十二条要求，介绍煤

巷工作面工作面突出危险性预测方法。

# 四、采煤工作面突出危险性预测

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第九十三条要求，介绍采煤工作面工作面突出危险性预测

方法。

第三节  工作面防突措施

当工作面突出危险性预测为突出危险工作面时，必须采取工作面防突措施，直到经措施效

果检验为无爽出危险工作面。

# 一 、井巷揭煤工作面防突措施

(一)揭煤前工作面防突措施的选择：

# 1.超前钻孔预抽瓦斯、超前钻孔排放瓦斯工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第九十六条、九十七条要求，介绍揭煤工作面揭煤前超前

钻孔工作面防突措施的基本要求，并明确排放、抽采时间。

# 2.水力冲孔工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第九十六条、九十八条要求，介绍揭煤工作面揭煤前水力

冲孔工作面防突措施的基本要求。

# 3.金属骨架工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第九十六条、九十九要求，介绍揭煤工作面揭煤前金属骨

架工作面防突措施的基本要求。

# 4.煤体固化工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》九十六条、第一百条要求，介绍揭煤工作面揭煤前煤体固

化工作面防突措施的基本要求。

(二)过煤据进期问超前钻孔工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百零四条要求，介绍揭煤工作面过煤期间超前钻孔工

作面防突措施的基本要求，并明确排放、抽采时间。

二、煤巷据进工作面防突措施

1.超前钻孔工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百零四条要求，介绍煤巷掘进工作面超前钻孔工作面

防突措施的基本要求，并明确排放、抽采时间。

# 2.松动爆破工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百零五条要求，介绍煤巷掘进工作面松动爆破工作面

防突措施的基本要求。

# 3.水力疏松工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百零六条要求，介绍煤巷掘进工作面水力疏松工作面

防突措施的基本要求。

# 4.前探支架工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百零七条要求，介绍煤巷掘进工作面前探支架工作面

防突措施的基本要求。

三、采煤工作面防突措施

1.超前钻孔工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百零九条要求，介绍采煤工作面超前钻孔工作面防突

措施的基本要求，并明确排放、抽采时间。

# 2.松动爆破工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十条要求，介绍采煤工作面松动爆破工作面防突

措施的基本要求。

# 3.注水涅润煤体工作面防突措施

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十一条要求，介绍采煤工作面注水湿润煤体工作

面防突措施的基本要求。

第四节  工作面防突措施效果检验

一、工作面防突措施效果检验的前提条件及布孔要求

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十二条要求，介绍工作面防突措施效果检验的前

提条件及检验钻孔的布置要求

二、井巷揭煤工作面防突措施效果检验

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十三条要求，分揭煤前、过煤期间、过煤后介绍

井巷揭煤掘进工作面防突措施效果检验的方法。

# 三、煤巷掘进工作面防突措施效果检验

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十四条要求，介绍煤巷掘进工作面防突措施效果

检验的方法。

四 、采煤工作面防突措施效果检验

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十五条要求，介绍采煤工作面防突措施效果检验

的方法。

第五节  安全防护措施

井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取避难硐室、反向风门、压

风自救装置、隔离式自救器、远距离爆破等安全防护措施。

一、避难硐室

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十七条要求，介绍避难硐室的安设标准。

二、反向风门

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十八条要求，介绍反向风门设置及管理。

# 三 、挡栏

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百一十九条要求，介绍挡拦的使用方法。

# 四、远距离爆破

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百二十条要求，介绍远距离爆破安全防护措施。

五、 压风自救

按照《防治煤与瓦斯突出细则》第一百二十一条要求，介绍压风自救的安装及管理要求。

第五章  突出矿井管理

第一节  组织管理措施

# 一、成立领导小组

组  长：矿长

副组长：总工程师，安全矿长、生产矿长、机电矿长等

成  员：通防副总工、地质副总工、相关业务科室、区队

# 二、明确职责

简述组长、副组长、成员职责

# 三、各类人员的防突知识培训

第二节  防突技术管理

# 一 、防突规划、计划的编制

介绍防突规划、计划的编制管理

# 二、防突措施的制定和实施

介绍防突措施的制定和实施管理

# 三、防突工作面安全报告与审批制度

防突工作面安全报告的审批管理

# 四、防突资料的收集、整理分析，填报突出卡片制度

介绍防突资料的收集、整体分析管理，及填报突出卡片管理

# 五、矿井突出工作面的挂牌管理制度

矿井突出工作面防突管理牌板管理程序

# 六、综合防突措施实施过程管理和突出预兆管控

简述区域预测、防突措施实施、抽采计量、措施效果检验(实验室化验)、区域验证、突

出预兆等重点环节的管控措施。

# 七、日常技术管理工作

矿井需要加强的日常技术管理工作还包括以下一些内容：1.合理采掘部署；2.防突管理程 序；3.防突设计、审批、监督检查和防突措施落实情况；4.采掘工作面地质测量工作；5.电气 设备的管理与定期检查；6.加强井巷支护，防止因垮落引发突出；7.加强爆破工作管理；8.

及时处理好突出孔洞。

第六章 防突仪器、装备

根据矿井的实际情况，防治煤与瓦斯突出的仪器和装备见下表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯突出参数仪 | WTC | 台 |  |  |
| 2 | 钻孔瓦斯涌出初速 度测定装置 | ZWC—2 | 套 |  |  |
| 3 | 液压钻机 | ZYG-150B | 台 |  |  |
| 4 | 隔离式自救器 | ZH30(C)型 | 台 |  |  |
| 5 | 瓦斯含量直接测定 装置 | DGC | 套 |  |  |
| 6 | 瓦斯解吸仪 | MD-2 | 台 |  |  |
| 7 | 煤坚固性系数测定 仪 |  |  |  |  |
| 8 | 轨迹测定仪 |  |  |  |  |